**Информация о выполнении представлений, направленных объектам проверки по результатам контрольного мероприятия «Проверка в рамках совместного со Счетной палатой Российской Федерации контрольного мероприятия использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Представление Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия от 30.10.2019 № 53** | **Исполнение**  (письмо Минтранса РБ от 03.12.2019 № 09-02-18-и7286/19) | **Статус** | |
| 1 | Обеспечить установление состава, объемов и периодичности проведения работ по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального значения (в соответствии с рекомендациями «ОДМ 218.4.039-2018. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог») | В соответствии с ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог» в 2020 году в Дорожном фонде РБ запланированы средства на проведение диагностики автомобильных дорог общего пользования регионального значения протяженностью 1 142 км. Периодичность и объемы проведения диагностики будут определены после получения отчетных данных запланированной диагностики на 2020 год. | Исполнено | Снято с контроля |
| 2 | Провести работу по выделению средств федерального бюджета на реализацию Государственного контракта № 75-р от 17 сентября 2018 г. на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян, км 271 -км 291 в Баргузинском районе Республики Бурятия | В 2019 году на реконструкцию автодороги из федерального бюджета было направлено 747,0 млн.руб. на завершение реконструкции участка с км 230-км 254. Для финансового обеспечения исполнения государственного контракта № 75-р от 17.09.2018 на выполнение работ по реконструкции автодороги Улан-Удэ – Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, км 271- км 291, а также с целью выделения средств из федерального бюджета на последующие участки в октябре 2019 года направлено обращение в Минтранс России о выделении 5,013 млрд. руб. Работа по выделению средств на реконструкцию автодороги будет продолжена. | Исполнено | Снято с контроля |
| 3 | Обеспечить проведение ведомственного контроля за использованием бюджетных средств, направленных на финансирование дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Минтрансом РБ в целях обеспечения ведомственного контроля в отношении ГКУ «Бурятрегионавтодор» проведены проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в июне 2018 года и в октябре 2019 года. Согласно Регламенту осуществления Минтрансом РБ ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики Бурятия в отношении подведомственных заказчиков, утвержденного приказом Минтранса РБ от 16.05.2019 № 89, ведомственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок.  Минтрансом РБ в отношении ГКУ «Бурятрегионавтодор» запланированы проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в первом и во втором полугодии 2020 года.  Также рассматривается вопрос о включении в план проверок на 2020 год проведения отдельного контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дорогим», с учетом графика проверок контролирующих органов и ФКУ «Росдортехнология» Росавтодора. | Исполнено | Снято с контроля |