**Информация о выполнении представления от 31.05.2019 № 32, направленного ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств (субсидии автономным учреждениям на иные цели), направленных на укрепление материальной технической базы в отрасли «Культура» в 2017-2018 годах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Представление от 31.05.2019 №32 ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»** | **Исполнение** | **Статус** | |
| 1 | Рассмотреть результаты проведенной проверки на заседании Наблюдательного совета ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия». | 25 июня 2019 года на заседании Наблюдательного совета ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» были рассмотрены результаты проведенной проверки (протокол № 46 от 25.06.2019). | Исполнено | Снято с контроля |
| 2 | Принять меры по устранению выявленных недостатков, нарушений и недопущению их в дальнейшем. | Разработан План мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений по итогам плановой проверки Счетной палаты РБ. Издан приказ о мерах устранению выявленных нарушений от 06.06.2019 № 03-130. Результаты по итогам проверки рассмотрены на производственном совещании учреждения (протокол № 1 от 06.06.2019). | Исполнено | Снято с контроля |
| 3 | Обеспечить переделку лестницы Л-1, устроенной ООО «Фортуна» по договору №179631 от 16.05.2018 г., с приведением ее параметров к проектному решению, либо получить положительное заключение уполномоченных органов пожарного надзора о возможности эксплуатации лестницы Л-1 для эвакуации посетителей. | ООО «Фортуна» осуществлена переделка лестницы Л-1 с приведением ее параметров к проектному решению (фотографии представлены). | Исполнено | Снято с контроля |
| 4 | Обеспечить замену 2-х дверей, установленных ООО «Фортуна» по договору № 179631 от 16.05.2018 г., на двери соответствующего качества и оплаченной заказчиком стоимости – 30 тыс. рублей/1 дверь. | ООО «Фортуна» осуществлена замена 2-х дверей на двери соответствующего качества в рамках ранее заключенного договора № 179631 от 16.05.2018 (фотография представлена). | Исполнено | Снято с контроля |
| 5 | Обеспечить переделку работ, выполненных ИП Чойропов Ч.О. по договорам б/н от 06.12.2018 г., № 308675 от 18.12.2018 г. | ИП Чойропов Ч.О. осуществлена переделка работ в рамках ранее заключенных договоров № 308675 от 18.12.2018, б/н от 06.12.2018 (фотографии представлены).  По итогам выезда сотрудников СП РБ дополнительно выявленные недостатки в результате некачественного выполнения работ, а именно неровности, изъяны, трещины устранены в полном объеме, тканевый экран для проекции в юрте установлен (фотографии представлены). | Исполнено | Снято с контроля |
| 6 | В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. | К дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечена заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности (приказ от 06.06.2019 № 04-89). | Исполнено | Снято с контроля |